**Proposal**

**E-Procurement UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

**TAHAPAN PELAKSANAAN DAN JADWAL PENGEMBANGAN**

Pelaksanaan pekerjaan ini disulkan dalam 2 kegiatan utama, yaitu :

* + - 1. Kegiatan Instalasi dan Persiapan SDM
      2. Kegiatan Pengembangan E-Procurement UIN MALIKI Malang

Alokasi waktu proyek adalah 4 (empat) bulan. Dalam pelaksanaan proyek dibagi dalam 3 fase, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

1. **Persiapan SDM**

**- Fase I:**

* + 1. Pelatihan komputer bagi administrator sistem jaringan dan operator

1. **Kegiatan Pengembangan E-Procurement UIN Maliki Malang**

* **Fase II :** 
  1. Desain arsitektur aplikasi
  2. Survai ke lapangan/ diskusi dengan tim pendamping untuk menyamakan semesta pemikiran tim pengembang, tim pendamping, dan keinginan klien sebagai pengguna akhir mengenai aplikasi yang akan dibangun.
  3. Desain user interface aplikasi
  4. Desain database
  5. Desain modul yang akan digunakan dan flow process aplikasi
  6. Inventarisasi dan eksplorasi komponen pendukung
  7. Pembuatan prototipe/ presentasi aplikasi
  8. Koding user interface
  9. Implementasi database
  10. Koding modul aplikasi
  11. Testing prototipe aplikasi
* **Fase III:** 
  1. Testing dan bug fixing
  2. Transfer knowledge sistem dan aplikasi
  3. Penyusunan dokumentasi aplikasi
  4. Pembuatan Help System
  5. Implementasi Aplikasi