Penawaran Harga

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Perhitungan Biaya | | | | |
| Bln | Jml | Satuan | Harga Satuan | Jml |
| 1  2. | **Biaya Personil**  Project Manager  Site Manager  Leader Planning   1. Analisis Proyek 2. Analisis Kebutuhan 3. Survey 4. Desain Proses 5. Keungan Proyek/Management Keuangan 6. DesainDatabase   Leader Devisi Programming   * 1. Programming Penyedia Jasa  1. Programming Manajemen & Pengadaan Barang 2. Programming Karyawan 3. Programming Akuntansi 4. Programming Utilitas 5. Programming Tester   Leader Devisi Design   * 1. Desain Page Layout * Desain Tampilan * Desain Web   1. Perencanaan Design   SekretarisProyek  Total Biaya personil  **Biaya Non Personil**  Akomodasi  Sewa Base camp  Alat Penunjang  Sewa Kendaraan  Komputer/laptop  Server  Alat Tulis Rapat  Pelaporan  Laporan Pendahuluan  Laporan antara  Laporan Akhir  Total Biaya Non Personal  Total | 4  4  2  2  2  1  2  4  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  1  4  4  4  1  1  1 | 1  1  1  2  2  3  2  1  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  1  2  3  5  1  3  3  3 | Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Orang  Ruang  Unit  Unit  Unit  Unit  Explr  Explr  Explr | 17.000.000  15.000.000  10.000.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000  5.000.000  6.000.000  6.000.000  13.000.000  8.000.000  7.000.000  7.000.000  7.000.000  8.000.000  10.000.000  7.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000  150.000  1.500.000  50.000  300.000  1.500.000  150.000  100.000  150.000 | 68.000.000  60.000.000  20.000.000  24.000.000  24.000.000  24.000.000  20.000.000  24.000.000  36.000.000  39.000.000  24.000.000  21.000.000  21.000.000  21.000.000  24.000.000  30.000.000  21.000.000  15.000.000  30.000.000  30.000.000  40.000.000  637.000.000  600.000  3.000.000  600.000  6.000.000  6.000.000  450.000  300.000  450.000  17.400.000  654.400.000 |