**TAHAPAN PELAKSANAAN DAN JADWAL PENGEMBANGAN**

Pelaksanaan pekerjaan ini yaitu kegiatan pembuatan sistem informasi E- PROCRUCMENT.

Alokasi waktu proyek adalah 6 (enam) bulan. Dalam pelaksanaan proyek dibagi dalam 3 fase, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

* **Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi E- PROCUREMENT:**
* **Fase I**
  1. Desain arsitektur aplikasi
  2. Survai ke lapangan/ diskusi dengan tim pendamping untuk menyamakan semesta pemikiran tim pengembang, tim pendamping, dan keinginan klien sebagai pengguna akhir mengenai aplikasi yang akan dibangun.
  3. Desain user interface aplikasi
  4. Desain database
  5. Desain modul yang akan digunakan dan flow process aplikasi
  6. Inventarisasi dan eksplorasi komponen pendukung
  7. Pembuatan prototipe/ presentasi aplikasi
  8. Koding user interface
  9. Implementasi database
  10. Koding modul aplikasi
  11. Testing prototipe aplikasi
* **Fase II:** 
  1. Testing dan bug fixing
  2. Transfer knowledge sistem dan aplikasi
  3. Penyusunan dokumentasi aplikasi
  4. Pembuatan Help System
  5. Implementasi Aplikasi